🏰 AI Guild

Production Roadmap & Gap Analysis

From Current State (42%) → Production Grade

| Date | 2026-06-04 |
| --- | --- |
| Current Progress | Full Vision 42% ¦ Local MVP 68% |
| Base | GreenSheep01201/claw-empire fork |
| Author | Kan / MSC |

# 1. Current State Snapshot

ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2026 — สิ่งที่ทำได้แล้วมีรากฐานแข็งแกร่งมาก:

| Phase / Module | สิ่งที่ทำแล้ว | % | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Foundation | Monorepo, Docker, env, LiteLLM, UI bridge | 95% | ✅ Done |
| Claw-Empire Fork | Fork integrated, Guild AI module registered, tests pass | 70% | 🔶 Partial |
| Guild Schema | Universal template, role validation, ecom-001 template | 75% | 🔶 Partial |
| Accounting | Thai double-entry, P&L, journal, token ledger (memory) | 75% | 🔶 Partial |
| Governance | Upgrade proposals, SGM Advisor, sandbox decision mode | 60% | 🔶 Partial |
| Ollama Runtime | Auto-config, 6 models, runtime bindings, direct smoke | 70% | 🔶 Partial |
| Real Task Exec | Worker→QA→Retry loop ผ่าน BullMQ | 35% | 🔴 Critical |
| HR Governance | Daily scoring, lazy detect, termination + approval | 20% | 🔴 Critical |
| Memory L2/L3 | SQLite persist + ChromaDB RAG | 20% | 🔴 Critical |
| Multi-Guild | Empire map, หลาย guild พร้อมกัน | 25% | 📋 Planned |
| Dual Visual | Phaser pixel art subscribed to state bridge | 25% | 📋 Planned |
| Production Infra | Auth, HTTPS, rate limit, backup, monitoring | 15% | 📋 Planned |

🎯 สรุป: Infrastructure และ Architecture พร้อมแล้ว ¦ สิ่งที่ขาดคือ "ทำให้ Agent ทำงานจริง" และ "Production Hardening" ไม่ต้องสร้างอะไรใหม่จากศูนย์ — ต่อยอดจากที่มีอยู่ได้เลย

# 2. Gap Analysis — ขาดอะไรก่อน Production

## 🔴 Critical Gaps (ต้องทำก่อน — ระบบยังไม่ "ทำงาน" จริง)

### Gap 1: Real Task Execution (35%)

ปัญหา: Agent ยังไม่ได้ทำงานจริงผ่าน Guild control ¦ smoke test ผ่านแค่ direct-chat ผลกระทบ: Guild มีแค่ UI + schema แต่ยังไม่ใช่ "AI Company" ที่ทำงานได้จริง ต้องการ: BullMQ Queue → Worker Agent loop → QA check → retry/escalate

### Gap 2: HR Governance (20%)

ปัญหา: ไม่มี daily productivity scoring จริง / ไม่มี lazy detection อัตโนมัติ ผลกระทบ: ไม่สามารถ "ไล่ออก" agent หรือ LLM ที่ performance ต่ำได้ ต้องการ: scheduler ที่คำนวณ score, HR agent trigger, SGM modal ให้ human approve

### Gap 3: Accounting ยังไม่ Persist (75% แต่ memory only)

ปัญหา: token ledger อยู่ใน memory — restart แล้วหาย, ไม่มี model pricing config จริง ผลกระทบ: P&L report ไม่น่าเชื่อถือ, cost tracking ไม่ต่อเนื่อง ต้องการ: SQLite persist, pricing table, real LiteLLM usage capture

## 🟡 Important Gaps (ต้องการก่อน production)

### Gap 4: Memory L2/L3 (20%)

L2 SQLite: agent history, task records ยังไม่ครบ L3 ChromaDB: RAG ยัง "not implemented" — agent จำ knowhow ข้ามงานไม่ได้ ผลกระทบ: agent ไม่ฉลาดขึ้นเรื่อยๆ, PM report ไม่มี context ย้อนหลัง

### Gap 5: Multi-Guild Support (25%)

ตอนนี้มีแค่ ecom-001 guild เดียว ต้องการ: guild CRUD, namespace isolation, Empire Map View ผลกระทบ: ไม่สามารถรัน e-commerce guild + content guild พร้อมกันได้

### Gap 6: PM Report Generator (0%)

ยังไม่มี: PM Agent auto-generate daily/weekly/phase report ยังไม่มี: Affine Docs integration ผลกระทบ: นายไม่ได้รับ report อัตโนมัติ ต้องเข้าไปดูเอง

## 🟢 Production Hardening Gaps (ต้องการก่อน internet-facing)

- Auth: API_AUTH_TOKEN + JWT middleware ยังไม่มี

- Rate Limiting: ป้องกัน token flooding จาก agent loop

- HTTPS + Reverse Proxy: nginx/caddy config

- Monitoring: agent health dashboard, error alerting

- Backup: SQLite auto-backup, ChromaDB snapshot

- Secrets Management: .env ออกจาก git อย่างสมบูรณ์

- Dependency Audit: 2 critical vulnerabilities ต้องแก้ก่อน production

# 3. Production Roadmap — Phase by Phase

หลักการ: ทำให้ "ทำงานจริง" ก่อน แล้วค่อย harden ¦ ไม่ refactor จนกว่า feature จะครบ เป้าหมาย: Local Production → LAN → Internet ตามลำดับ

## Phase 2 — Queue Engine & Real Task Execution

เป้าหมาย: ให้ Agent ทำงานจริงผ่าน Guild control ได้ครั้งแรก

| # | Task | Output | Copilot Prompt Key |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | BullMQ queue setup + job types | task_queue.ts, job schemas | "Add BullMQ workers for Worker/QA/Escalate job types" |
| 2.2 | Worker Agent job executor | worker-executor.ts | "Run Guild Worker job: call LiteLLM, save artifact to SQLite" |
| 2.3 | QA Agent job + pass/fail/retry | qa-executor.ts | "QA checks artifact quality, returns pass/fail/retry" |
| 2.4 | Escalation: Worker→TechLead→PM→CEO | escalation-chain.ts | "If retry > N, escalate to TechLead, then PM, emit SGM event" |
| 2.5 | Real LiteLLM token usage → Accounting | accounting updated | "Capture streaming usage metadata, POST to token-usage route" |
| 2.6 | Persist token ledger to SQLite | SQLite accounting tables | "Migrate in-memory ledger to SQLite, add model pricing table" |
| 2.7 | Real task smoke: ecom-001 Worker runs content task | verified end-to-end | "Run ecom-001 guild, assign content task, verify QA pass" |

✅ Done เมื่อ: ecom-001 Worker รับ task → ส่ง LiteLLM → QA ตรวจ → pass/retry → cost บันทึก SQLite

## Phase 3 — HR Governance & LLM Quality

เป้าหมาย: ระบบ "ไล่ออก/จ้าง" agent และ LLM ได้อัตโนมัติ

| # | Task | Output | Copilot Prompt Key |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Daily productivity scoring scheduler | scoring-cron.ts | "Cron: calc productivity_score per agent from SQLite task history" |
| 3.2 | Lazy agent detection: score < threshold 3 วัน | hr-trigger.ts | "HR Agent: detect low score, create termination proposal" |
| 3.3 | SGM Approval Modal: Human approve/reject termination | UI modal + API | "SGM Modal: show agent stats, approve fires agent, reject logs warning" |
| 3.4 | Replacement agent spawn with inherited knowhow | agent-spawn.ts | "On approval: archive agent, spawn replacement with same RAG collection" |
| 3.5 | LLM Quality Evaluator: auto demote/promote model tier | llm-evaluator.ts | "Accounting: if quality_score < 0.70 or cost > budget → emit llm:demote" |
| 3.6 | LiteLLM tier routing: premium→standard→local→fallback | litellm config | "Configure LiteLLM router with auto-fallback chain per tier" |

✅ Done เมื่อ: agent ที่ performance ต่ำถูก flag → CEO เห็น modal → approve → fire + spawn ใหม่ ✅ Done เมื่อ: LLM ที่ cost เกิน budget ถูก demote อัตโนมัติไป standard/local

## Phase 4 — Memory, RAG & PM Reporting

เป้าหมาย: Agent จำได้, PM report อัตโนมัติ

| # | Task | Output | Copilot Prompt Key |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | SQLite L2 memory: task history, agent facts, decisions | memory-sqlite.ts | "L2 memory: save task result, agent learning, escalation history to SQLite" |
| 4.2 | ChromaDB L3 adapter (ของที่มีอยู่แล้ว → implement) | memory-chroma.ts | "Implement ChromaDB adapter: embed knowhow, skill docs, brand guidelines" |
| 4.3 | RAG query in Worker/TechLead agent prompt | rag-inject.ts | "Before Worker runs task, query ChromaDB for relevant context, inject into prompt" |
| 4.4 | PM Agent: auto Daily/Weekly/Phase report | pm-reporter.ts | "PM Agent: cron 08:00, collect task status/cost/quality, generate markdown report" |
| 4.5 | Affine Docs integration: PM push report | affine-adapter.ts | "POST report to Affine API as new doc, tag with guild/date" |
| 4.6 | Shadow PM: CONTEXT.md auto-update per project | project-brain/ | "Shadow PM writes project-brain/CONTEXT.md after every phase milestone" |
| 4.7 | AnythingLLM tool adapter | anythingllm-adapter.ts | "Connect AnythingLLM tool endpoints to Guild tool registry" |

✅ Done เมื่อ: Worker ใช้ RAG context ก่อนทำงาน ¦ PM ส่ง daily report ให้นายตอน 08:00 ทุกวัน

## Phase 5 — Multi-Guild & Empire Map

เป้าหมาย: รัน guild หลายอันพร้อมกัน เห็นภาพรวม Empire

| # | Task | Output | Copilot Prompt Key |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Guild CRUD: create/delete/clone guild จาก template | guild-manager.ts | "Guild Manager: POST /guilds, clone template, init SQLite namespace" |
| 5.2 | Namespace isolation: แต่ละ guild มี DB/memory/queue แยก | guild-namespace.ts | "Each guild gets prefixed SQLite tables and BullMQ queue namespace" |
| 5.3 | Empire Map View: overview ทุก guild + status | EmpireMap.tsx | "Empire Map: show all guilds, status, P&L summary, active agents" |
| 5.4 | Guild templates: content, marketing, custom | templates/*.json | "Add TikTok content guild template with social media worker skills" |
| 5.5 | Phaser Pixel Art: subscribe to state bridge จริง | PhaserScene.ts | "Subscribe Phaser scene to Zustand bridge, animate agent on task events" |
| 5.6 | Cross-guild shared RAG namespace | shared-memory.ts | "Shared ChromaDB collection for org-wide knowledge accessible by all guilds" |

✅ Done เมื่อ: รัน ecom-001 + tiktok-content guild พร้อมกัน เห็น Empire Map แสดง 2 guild ทำงาน

## Phase 6 — Production Hardening

เป้าหมาย: Local Production → LAN → Internet-ready

| # | Task | ขั้นตอน | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Auth Middleware: JWT + API_AUTH_TOKEN | auth.ts + env | Local + LAN |
| 6.2 | Rate Limiting: token bucket per guild per LLM call | rate-limiter.ts | Local + LAN |
| 6.3 | Dependency audit: fix 2 critical CVEs | npm audit fix | ก่อน production |
| 6.4 | SQLite auto-backup: cron daily + on shutdown | backup-cron.ts | LAN |
| 6.5 | Monitoring: agent health endpoint + error alert | /health/detail | LAN |
| 6.6 | HTTPS + Reverse Proxy: Caddy/Nginx config | Caddyfile | Internet |
| 6.7 | Secrets: vault/sops, .env never in git | env policy | Internet |
| 6.8 | Docker production compose: no dev volumes | docker-compose.prod.yml | Internet |
| 6.9 | Load test: 5 guilds x 10 agents concurrent | k6 / artillery | Internet |

✅ Local Production: Phase 2-3 complete + 6.1-6.3 ✅ LAN Ready: Phase 2-4 complete + 6.1-6.5 ✅ Internet Ready: Phase 2-5 complete + 6.1-6.9

# 4. Estimated Timeline

| Phase | Duration | Milestone | Production Level |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 | 1-2 weeks | Agent ทำงานจริง | Dev / Smoke test ✅ |
| Phase 3 | 1 week | HR + LLM Quality | Local Usable |
| Phase 2+3+6.1-3 | 3-4 weeks | Local Production | 🏭 Local Production Grade |
| Phase 4 | 1-2 weeks | Memory + PM Report | LAN Ready |
| Phase 2-4+6.1-5 | 5-6 weeks | Full Local+LAN | 🌐 LAN Production Grade |
| Phase 5 | 2 weeks | Multi-Guild Empire | Internet candidate |
| Phase 6 (all) | 1-2 weeks | Hardening complete | 🚀 Internet Production Grade |

⚡ Fast Track: ถ้าโฟกัส Phase 2→3→6.1-3 ก่อน → Local Production ได้ใน ~3-4 สัปดาห์ จากนั้น Phase 4 เพิ่ม memory+report → LAN ready ใน ~5-6 สัปดาห์รวม

# 5. Copilot / Cursor Prompt Guide

ใช้ prompt เหล่านี้กับ GitHub Copilot / Cursor / Claude Code ตามลำดับ task:

### Phase 2.1-2.2 — Queue + Worker

Context: worktrees/guild-ai-claw-fork, TypeScript, BullMQ already in package.json สร้าง packages/queue/src/guild-queue.ts ที่: 1. Define job types: WorkerJob { guildId, agentId, task, retryCount } QAJob { guildId, artifactId, content } EscalateJob { guildId, fromAgent, reason, level } 2. สร้าง BullMQ Queue และ Worker สำหรับแต่ละ job type 3. WorkerJob: เรียก LiteLLM ผ่าน existing API provider layer, save artifact to SQLite 4. QAJob: ส่ง artifact ให้ QA agent ตรวจ, return { pass, score, feedback } 5. ถ้า QA fail และ retryCount < 3: re-queue WorkerJob ¦ ถ้า >= 3: queue EscalateJob

### Phase 3.1-3.3 — HR Lazy Detection

Context: worktrees/guild-ai-claw-fork, existing guild-ai routes, SQLite accounting สร้าง packages/governance/src/hr-governor.ts ที่: 1. Cron ทุกวัน 23:59: คำนวณ productivity_score = tasks_completed / tasks_assigned 2. ถ้า score < 0.60 เป็น 3 วันติด: สร้าง termination_request record ใน SQLite 3. Emit SGM event → frontend แสดง Approval Modal พร้อม agent stats + cost 4. Human approve → archive agent, spawn replacement ด้วย same guild role + RAG collection 5. Human reject → log warning, reset counter, notify TechLead

### Phase 3.5 — LLM Quality Evaluator

Context: existing Accounting routes, LiteLLM router config สร้าง packages/governance/src/llm-evaluator.ts ที่: 1. ทุก 6 ชั่วโมง: query SQLite หา model_quality_score = qa_pass_rate per model 2. ถ้า score < 0.70 หรือ cost_per_task > threshold: emit "llm:demote" event 3. HR agent รับ event → เปลี่ยน agent llmTier: premium→standard หรือ standard→local 4. Log การ demote/promote ใน upgrade_events table 5. ถ้า local model ก็ fail: notify PM → CEO อนุมัติ manual override

### Phase 4.4 — PM Daily Report

Context: existing PM agent role, Affine Docs API สร้าง packages/reporting/src/pm-reporter.ts ที่: 1. Cron 08:00 ทุกวัน: query SQLite หา tasks/costs/quality ของเมื่อวาน 2. Generate markdown report: completed tasks, blocked, cost, quality score, alerts 3. POST report to Affine API as new document tagged guildId + date 4. Weekly summary ทุกวันจันทร์: aggregate 7 วัน + trend analysis 5. Phase report: trigger manual หรือ auto เมื่อ milestone flag ถูก set

# 6. Definition of Done — Production Checklist

## ✅ Local Production Grade

|  | Checklist Item | Verified By |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Worker Agent รับ task → LiteLLM → artifact ใน SQLite | API smoke test |
| ☐ | QA Agent ตรวจ artifact → pass/fail/retry ทำงานได้ | API smoke test |
| ☐ | Escalation chain: Worker→TechLead→PM→CEO ทำงานได้ | manual test |
| ☐ | Token cost บันทึก SQLite ทุก LLM call | accounting query |
| ☐ | P&L report แสดงตัวเลขจริง ไม่ใช่ sample data | UI verify |
| ☐ | HR lazy detection: flag agent ที่ score ต่ำได้ | cron test |
| ☐ | SGM Approval Modal: approve → fire + spawn ใหม่ | UI test |
| ☐ | LLM demote: model ที่ cost เกินถูก downgrade | evaluator test |
| ☐ | Auth token: API reject request ไม่มี token | curl test |
| ☐ | 2 critical CVE resolved | npm audit |

## ✅ LAN Production Grade (เพิ่มเติม)

|  | Checklist Item | Verified By |
| --- | --- | --- |
| ☐ | SQLite auto-backup ทำงานทุกวัน | cron verify |
| ☐ | PM Daily Report ส่ง Affine ตอน 08:00 | Affine check |
| ☐ | ChromaDB RAG: Worker inject context ก่อนทำงาน | smoke test |
| ☐ | Rate limiting: 429 เมื่อ token budget เกิน | load test |
| ☐ | Health endpoint แสดง agent status ทุก guild | curl /health/detail |
| ☐ | LAN firewall: เฉพาะ trusted IP เข้าได้ | network test |

## ✅ Internet Production Grade (เพิ่มเติม)

|  | Checklist Item | Verified By |
| --- | --- | --- |
| ☐ | HTTPS active, HTTP redirect to HTTPS | browser check |
| ☐ | Secrets ไม่มีใน git (sops/vault) | git grep |
| ☐ | Docker production compose ไม่มี dev volumes | compose inspect |
| ☐ | Load test: 5 guilds x 10 agents concurrent ไม่ crash | k6 report |
| ☐ | Multi-Guild: Empire Map แสดง 2+ guild ทำงานพร้อมกัน | UI test |
| ☐ | Webhook routes แยกจาก admin routes | route audit |

🎯 สรุปเส้นทาง: Phase 2 (ทำงานจริง) → Phase 3 (HR+LLM quality) → Phase 6.1-3 (auth+audit) = Local Production Grade ใน ~3-4 สัปดาห์ จากนั้น Phase 4 (memory+report) + Phase 6.4-5 = LAN Ready ใน ~5-6 สัปดาห์รวม จากนั้น Phase 5 (multi-guild) + Phase 6.6-9 = Internet Production Grade

— End of Document —